2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida en equipo. |
| --- | --- |

1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: No hemos logrado cumplir con todas las actividades en los tiempos que habíamos definido. La falta de tiempo y de organización nos ha dificultado un poco en cumplir, pero hemos mejorado desde las primeras semanas.

2. Respecto a las dificultades

¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Hemos tomado más conciencia de la necesidad de entregar tiempo al proyecto y darle prioridad dentro de nuestro día a día. Y ya estamos juntándonos más seguido aunque sea online para trabajar en conjunto.

3. Respecto a las Evidencias:

¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias? R: Creo que podrían ser mejores las evidencias de avance, no utilizamos tanot el Jira como quizás podríamos. Podríamos quizás grabar nuestras llamadas o documentar los cambios en algún archivo físico con toda la información.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Tenemos dudas con el uso de Jira, y algunos temas técnicos. Preguntar sobre gestión del tiempo principalmente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R:Creo que hemos redistribuido bien las actividades, además estamos trabajando en conjunto con mi compañero y hemos avanzado mejor que antes.

6. Respecto a las trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Lo evalúo con buena puntuación, en realidad ha sido un buen grupo, aunque somos dos personas hemos logrado avanzar en el proyecto. Destaco la disponibilidad y podríamos mejorar la organización, porque si bien estamos disponibles si necesitamos consultar, a veces no nos organizamos bien en las tareas o actividades a realizar.